JUJISTU

# Kế hoạch chuẩn hóa tích hợp API

Thiết kế biên feature hooks cho React Native

Bản kế hoạch kiến trúc và triển khai

Dự án  JUJISTU React Native 0.87.1

Phạm vi  API transport, feature services, hooks, auth session và rule kiểm soát kiến trúc

Cơ sở đối chiếu  Code hiện tại của JUJISTU và cấu trúc services/hooks trong tieng-viet-tv-app

Ngày  19/09/2026

Phiên bản  1.0

Tài liệu này là kế hoạch triển khai. Nó không tự động thay đổi runtime API, endpoint backend, dependency, native build hoặc signing configuration.

# Tóm tắt điều hành

| KẾT LUẬN | Mô hình phù hợp cho JUJISTU là UI chỉ làm việc với feature hooks. TanStack Query vẫn tồn tại nhưng là chi tiết bên trong hook; feature service chịu trách nhiệm gọi API và chuẩn hóa DTO; shared chỉ giữ một HTTP transport. |
| --- | --- |

Code hiện tại đã có nền tảng tốt gồm TanStack Query, secure token manager, single-flight refresh, error normalization và provider bridge. Tuy nhiên ranh giới public còn rộng, tên thư mục làm lộ hạ tầng Query ra UI, hai HTTP client cùng tồn tại, DTO auth nằm ở shared, và architecture checker chưa chặn đúng mọi import API từ screen.

Hướng sửa được khuyến nghị là migration theo lát dọc auth trước, không rewrite toàn bộ. Mỗi bước phải giữ ứng dụng chạy được, có test ở đúng layer và có điểm rollback rõ ràng. Không thêm dependency cho migration này.

## Quyết định chính

UI gọi các hook theo ngôn ngữ nghiệp vụ như useRequestOtp, useVerifyOtp, useLogout và useAuthSession; UI không gọi mutate, queryFn, query key, authApi hay apiRequest.

Feature hooks giữ TanStack Query, cache orchestration và trạng thái request; hook trả về contract ổn định, nhỏ và có ý nghĩa với UI.

Feature services là hàm TypeScript thuần, chứa endpoint, serialization, validation và mapping DTO; services không quản lý UI state và không được screen import.

http-client.ts trở thành transport duy nhất. Chỉ xóa api-client.ts sau khi chuyển đủ timeout, cancellation và xác nhận không còn consumer.

ApiAccessTokenBridge vẫn là app provider nhưng chỉ nhận callback ổn định từ một auth hook dành cho bridge; không export toàn bộ authApi.

ADR-0002 và docs/architecture.md phải được cập nhật trong phase implementation vì đường dẫn queries/api hiện tại sẽ đổi thành hooks/services.

# Phạm vi và nguyên tắc

## Trong phạm vi

Đánh giá code API và auth hiện tại của JUJISTU.

Đối chiếu cách tách services, hooks và provider ở tieng-viet-tv-app.

Thiết kế kiến trúc mục tiêu, cấu trúc folder, contract hook, contract service và luồng 401 refresh.

Lập migration plan theo giai đoạn với file chịu tác động, kiểm thử, tiêu chí hoàn thành và rollback.

Đề xuất rule tự động để screen và component không thể vượt qua hook boundary.

Cập nhật AGENTS.md thành hướng dẫn ngắn gọn, đúng cấu trúc JUJISTU và không sao chép rule đặc thù của sản phẩm tham chiếu.

## Ngoài phạm vi của lượt này

Không refactor runtime API hoặc đổi hành vi đăng nhập ngay trong tài liệu kế hoạch.

Không thay endpoint, payload hoặc backend contract khi chưa có đặc tả backend được xác nhận.

Không thêm thư viện validation, state manager hoặc HTTP client mới.

Không sửa native project, Gradle, CocoaPods, signing hoặc package manager.

Không áp dụng nguyên xi component, locale, exercise flow, màu hoặc folder đặc thù từ tieng-viet-tv-app.

## Nguồn khảo sát

| Nguồn | Phần đã đọc | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| JUJISTU | README, CONTRIBUTING, architecture, navigation, ADR-0001, ADR-0002, ADR-0007, ADR-0009 | Xác định quyết định đang có và các ràng buộc chính thức |
| JUJISTU | shared/services/api, features/auth, app/providers, screens, architecture checker | Theo dấu request từ UI đến transport và tìm điểm rò rỉ layer |
| tieng-viet-tv-app | auth service, auth hooks, auth provider, API bridge, notifications service/hook, streak service/hook | Đối chiếu cách tách service và hook trong code thực tế |
| Yêu cầu người dùng | Tài liệu API được đính kèm và mẫu AGENTS.md | Giữ mục tiêu UI chỉ gọi hooks và folder đúng trách nhiệm |

# Hiện trạng JUJISTU

## Luồng đang chạy

Luồng auth hiện tại

LoginScreen hoặc OtpScreen -> useRequestOtpMutation hoặc useVerifyOtpMutation -> authApi.requestOtp hoặc authApi.verifyOtp -> apiRequest trong http-client.ts -> backend hoặc mock API

Điểm tích cực là screen chưa gọi fetch hoặc authApi trực tiếp. Tuy nhiên screen import thẳng từ thư mục queries và điều khiển nguyên mutation object bằng mutate, isPending, error và reset. Điều này làm UI biết chi tiết TanStack Query và làm public contract khó thay đổi.

## Những phần nên giữ

| Nền tảng | Đánh giá | Hành động |
| --- | --- | --- |
| TanStack Query v5 | Đúng công cụ cho server state | Giữ và chuyển thành implementation detail trong hooks |
| tokenManager với Keychain | Đúng ranh giới lưu credential | Giữ nguyên public abstraction và bổ sung test regression |
| refreshAccessToken single flight | Ngăn refresh storm khi nhiều request 401 | Giữ cơ chế một Promise dùng chung |
| ApiAccessTokenBridge | Đúng vai trò app provider nối auth với transport | Thu hẹp dependency sang hook bridge thay vì authApi |
| AppError và normalizer | Tạo error model nhất quán | Chuẩn hóa mapping service và thông điệp UI |
| QueryClient defaults | Retry query và không retry mutation phù hợp nền tảng | Giữ, chỉ override theo use case có lý do |
| Mock API fallback | Hữu ích khi backend chưa cấu hình | Giữ ở transport và test rõ dev versus production |

## Các vấn đề cần xử lý

| Mức | Vấn đề | Bằng chứng | Tác động |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Hai HTTP client | api-client.ts và http-client.ts cùng định nghĩa request và apiClient | Hành vi timeout, 401, mock và logging có thể lệch nhau |
| P0 | ADR lệch code | ADR-0002 chỉ api-client.ts và <feature>/queries, trong khi runtime dùng http-client.ts | Agent và developer có thể phát triển theo hai chuẩn khác nhau |
| P1 | Public API quá rộng | features/auth/index.ts export authApi và authKeys | app hoặc feature khác có thể bỏ qua hook boundary |
| P1 | UI biết TanStack Query | screen gọi mutate, reset, isPending từ raw mutation result | Coupling UI vào thư viện và tên kỹ thuật |
| P1 | DTO auth nằm trong shared | schema.ts chứa AuthTokenDataApi và UserProfileDataApi | Shared bị kéo về domain auth thay vì transport generic |
| P1 | Fallback user giả | normalizeSession tự tạo usr_default khi response thiếu user | Có thể tạo phiên đăng nhập trông hợp lệ nhưng dữ liệu sai |
| P1 | Validation response lỏng | normalizeSession nhận envelope hoặc bare object bằng ép kiểu | Backend drift có thể đi qua type system và lỗi muộn |
| P1 | Rule checker chưa bắt đúng | Checker so imported.feature với api dù segment thực là services | Screen có thể import shared/services/api mà check vẫn lọt |
| P2 | Tên hook mang chi tiết hạ tầng | useRequestOtpMutation và useCurrentUserQuery | Caller bị khuyến khích xử lý Query result trực tiếp |

# Bài học từ dự án tham chiếu

tieng-viet-tv-app cung cấp một mẫu thực tế hữu ích: endpoint call và normalize nằm trong feature services, còn TanStack Query và cache orchestration nằm trong feature hooks. Notifications là ví dụ rõ nhất khi service xử lý trang dữ liệu và hook xử lý infinite query, optimistic update, merge state và action cho UI.

| Quan sát | Điểm nên áp dụng | Điểm không nên sao chép nguyên xi |
| --- | --- | --- |
| auth/services/auth-api.ts | Hàm async thuần và normalize response ở feature | File quá rộng và một số type vẫn kéo từ shared |
| auth/hooks/auth-hooks.ts | Query, mutation và session side effect nằm trong hooks | Nhiều hook vẫn trả raw Query result và keys được export |
| auth-provider.tsx | Hydration, refresh lock và session lifecycle tập trung | JUJISTU đang dùng tokenManager riêng nên không cần copy storage design |
| api-access-token-bridge.tsx | Provider lấy callback từ auth state và đăng ký với transport | Có deep import feature service; JUJISTU nên dùng public hook bridge |
| notifications service và hook | Ranh giới service versus hook rõ, optimistic cache ở hook | Console logging và store merge là logic riêng của sản phẩm tham chiếu |
| streak service và hook | UI tiêu thụ action từ hook thay vì endpoint | Một phần dùng local state thay Query; không áp dụng mặc định cho server state JUJISTU |

| NGUYÊN TẮC | Mượn ranh giới services và hooks, không mượn toàn bộ cấu trúc hoặc hành vi. JUJISTU tiếp tục tuân thủ ADR riêng, Keychain token manager, app shell và feature ownership hiện tại. |
| --- | --- |

# Kiến trúc mục tiêu

## Luồng chuẩn cho UI

Biên phụ thuộc một chiều

Screen hoặc feature section -> useFeatureAction hoặc useFeatureData -> useQuery hoặc useMutation nội bộ -> feature service -> apiRequest -> backend

Screen chỉ biết ngôn ngữ nghiệp vụ. Ví dụ LoginScreen biết requestOtp, isSubmitting, error và clearError; nó không biết mutationFn, query key hay authApi. Hook là facade cho UI, không chỉ là file đổi tên từ queries sang hooks.

## Trách nhiệm từng layer

| Layer | Được làm | Không được làm |
| --- | --- | --- |
| Screen và section | Thu thập input, validation trình bày, render loading error empty, gọi action từ hook | Gọi HTTP, import service, tạo query key, normalize DTO, lưu token |
| Feature hook | Dùng Query, điều phối cache, token/session side effect, trả contract UI | Biết chi tiết layout, parse wire DTO, hardcode endpoint |
| Feature service | Gọi transport, serialize request, validate response, map DTO sang domain | Dùng React hook, navigation, component state, toast |
| Shared transport | URL, header, auth injection, body, timeout, abort, error, logging, one retry | Chứa endpoint business, user fallback, navigation hoặc feature import |
| App provider | Đăng ký callback giữa auth runtime và shared transport | Deep import service hoặc gọi hook bên trong interceptor callback |

## Cấu trúc folder đề xuất

Chỉ tạo file khi phase tương ứng có consumer thật

src/features/auth/ components/ hooks/ auth-query-keys.ts private use-auth-session.ts public UI contract use-auth-transport-bridge.ts public app integration hook use-current-user.ts use-request-otp.ts use-verify-otp.ts use-logout.ts screens/ services/ auth-service.ts private endpoint adapter auth-api.types.ts private wire DTOs and guards types/ auth.types.ts domain and UI-facing types index.ts narrow public API src/shared/services/api/ http-client.ts sole transport api-error.ts query-client.ts refresh-token.ts request-activity.ts token-manager.ts types.ts index.ts

Không tạo thêm repository, domain, use-cases hoặc adapters folder nếu chưa có nhiều nguồn dữ liệu hoặc business rule cần tách. Với phạm vi hiện tại, hooks và services là đủ để có ranh giới rõ mà không over-engineer.

## Public API của feature auth

Minh họa public surface

// src/features/auth/index.ts export type { AuthUser, RequestOtpInput } from './types/auth.types'; export { useAuthSession } from './hooks/use-auth-session'; export { useAuthTransportBridge } from './hooks/use-auth-transport-bridge'; export { useRequestOtp } from './hooks/use-request-otp'; export { useVerifyOtp } from './hooks/use-verify-otp'; export { useLogout } from './hooks/use-logout'; export { AuthBackground, LoginScreen, OtpScreen, WelcomeScreen } from './public-ui'; // Không export authService, authQueryKeys hoặc API DTOs

## Contract hook dành cho UI

TanStack Query bị ẩn sau contract có ý nghĩa nghiệp vụ

type UseRequestOtpResult = { requestOtp: (input: RequestOtpInput) => Promise<OtpChallenge>; isSubmitting: boolean; error: AppError ¦ null; clearError: () => void; }; export function useRequestOtp(): UseRequestOtpResult { const mutation = useMutation({ mutationFn: requestOtp }); return { requestOtp: mutation.mutateAsync, isSubmitting: mutation.isPending, error: mutation.error ?? null, clearError: mutation.reset, }; }

Không dùng cú pháp return spread query hoặc mutation mặc định vì nó vô tình biến toàn bộ API của TanStack Query thành public contract. Chỉ expose field UI thật sự dùng. Khi UI cần thêm capability, bổ sung có chủ đích và có test.

## Contract service

Service nhận domain input và trả domain output

export async function requestOtp( input: RequestOtpInput, options?: { signal?: AbortSignal }, ): Promise<OtpChallenge> { const response = await apiRequest<unknown>(AUTH_PATHS.requestOtp, { method: 'POST', body: serializeRequestOtp(input), signal: options?.signal, skipAuth: true, }); return parseOtpChallenge(response); }

Response generic nên bắt đầu từ unknown rồi đi qua type guard hoặc parser. Không dùng ép kiểu để hợp thức hóa response chưa kiểm tra. Chưa cần thêm thư viện schema; có thể dùng type guard nhỏ tại feature cho tới khi có nhu cầu đủ lớn và được phê duyệt dependency.

# Luồng auth và 401

## Phân biệt UI hook và runtime callback

| QUAN TRỌNG | React hook chỉ được gọi khi component render. HTTP client, interceptor và plain service không được gọi hook trực tiếp. ApiAccessTokenBridge gọi useAuthTransportBridge một lần trong component, sau đó đăng ký các callback thuần mà hook trả về. |
| --- | --- |

Luồng bridge hợp lệ với Rules of Hooks

ApiAccessTokenBridge render -> useAuthTransportBridge() trả getAccessToken và refreshSession callback ổn định -> useLayoutEffect đăng ký callback vào http-client Request nhận 401 -> http-client gọi unauthorized handler -> refreshSession gọi refreshAccessToken single flight -> auth service gọi endpoint refresh với skip flags -> tokenManager lưu token mới -> http-client retry request đúng một lần

## Ma trận endpoint auth

| Use case | Auth header | Retry 401 | Side effect | Hook public |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Request OTP | Không | Không | Không lưu token | useRequestOtp |
| Verify OTP | Không | Không | Lưu token và seed current user nếu response có user | useVerifyOtp |
| Current user | Có | Một lần sau refresh | Cập nhật cache auth | useCurrentUser |
| Refresh token | Không | Không | Thay token atomically | Chỉ qua bridge callback |
| Logout | Có nếu còn token | Không bắt buộc | Luôn xóa local token và auth cache | useLogout |
| Login mật khẩu | Không | Không | Chỉ giữ nếu flow vẫn được sản phẩm dùng | useLogin nếu còn scope |
| Register | Không | Không | Không tự thêm vào guest navigation | useRegister nếu còn scope |

## Quy tắc session

Không tạo user mặc định khi backend thiếu user. Hoặc response hợp lệ có user, hoặc hook thực hiện current user query sau khi có token.

Không đặt OTP hoặc token trong navigation state, Query cache, log, error metadata hay analytics.

Refresh dùng một in-flight Promise. Mọi request 401 cùng chờ Promise đó; không tạo nhiều refresh request.

Refresh endpoint phải skip access token và skip unauthorized handler để không lặp vô hạn.

Sau refresh thành công, lưu access và refresh token trước khi trả retry true.

Sau refresh thất bại, clear token đúng một lần, xóa auth cache và để RootNavigator phản ứng theo session state.

Request gốc chỉ được retry một lần. Nếu retry vẫn 401, trả lỗi và không gọi refresh lần thứ hai trong cùng request.

Logout cố gắng revoke server nhưng việc xóa local credential phải chạy trong onSettled hoặc finally.

# Quy tắc transport

| Concern | Chuẩn mục tiêu | Kiểm thử bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| Base URL | Lấy từ appConfig, bỏ slash cuối, fail rõ trong production nếu thiếu | URL tương đối và URL tuyệt đối |
| Headers | Accept JSON, Content-Type chỉ với JSON, không tự đặt cho FormData | JSON và multipart |
| Auth | Inject Bearer qua access token provider; hỗ trợ skipAuth | Public endpoint không có Authorization |
| Timeout | Một cơ chế AbortController duy nhất, port từ legacy client trước khi xóa | Timeout trả network timeout error |
| Cancellation | Tôn trọng signal từ caller và query context | Unmount hoặc cancel query không bị ghi state muộn |
| Response | 204 trả undefined; body JSON hoặc text được đọc an toàn | 204, JSON lỗi, text lỗi, empty body |
| Error | Map HTTP và network về AppError có code/status an toàn | 400, 401, 403, 404, 429, 5xx, offline |
| Logging | Chỉ development, redact Authorization, token, password, email và payload nhạy cảm | Snapshot hoặc unit test redaction |
| Retry | 401 retry tối đa một lần; mutation không auto retry mặc định | Concurrent 401 và refresh failure |
| Mock | Fallback có điều kiện rõ và không che cấu hình production sai | Dev fallback và production fail-fast |
| Activity | finally luôn decrement counter kể cả throw hoặc abort | Success, error và abort |

# Chiến lược cache và hook

## Query keys là private

Query keys đặt cạnh hooks và chỉ dùng bên trong feature. App, screen và feature khác không import keys. Nếu cần một app-level effect như clear session, auth hook hoặc một public session command chịu trách nhiệm, không để app thao tác cache key nội bộ.

Private implementation detail trong auth hooks

const authQueryKeys = { all: ['auth'] as const, currentUser: () => [...authQueryKeys.all, 'current-user'] as const, };

## Quy ước reads và writes

| Loại | Hook chịu trách nhiệm | Mặc định |
| --- | --- | --- |
| Read | Query key, queryFn, enabled, select, staleTime nếu khác global | Retry lỗi mạng có giới hạn; hỗ trợ signal |
| Create or update | Mutation, invalidation hoặc setQueryData có chủ đích | Không tự retry side effect |
| Optimistic update | cancel, snapshot, update, rollback, invalidate | Chỉ dùng khi UX cần và rollback chắc chắn |
| Pagination | Page param, merge, next cursor và stable result | UI không biết response envelope |
| Session write | Token persistence và auth cache thay đổi cùng luồng | Không để token trong cache |

## Trạng thái trả về UI

Dùng tên nghiệp vụ nhất quán như isLoading, isRefreshing, isSubmitting, isEmpty và error.

Action có tên rõ như requestOtp, verifyOtp, resendOtp, logout, refresh và clearError.

Không trả toàn bộ query object nếu UI chỉ dùng bốn field.

Không đổi AppError thành string quá sớm. Hook có thể giữ error typed; screen hoặc error presenter chọn thông điệp localized.

Hook không chứa JSX, navigation hoặc hardcoded copy. Navigation xảy ra sau action thành công ở screen/controller UI.

# Kế hoạch migration

Thứ tự dưới đây tối ưu cho thay đổi nhỏ, có thể review và rollback. Không bắt đầu phase sau khi phase trước chưa đạt tiêu chí hoàn thành. Auth OTP là vertical slice đầu tiên vì đang nằm trong guest flow chính.

| Phase | Mục tiêu | Đầu ra chính | Phụ thuộc | Độ khó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Khóa baseline | Inventory imports, test hành vi hiện tại, xác nhận backend contract | Không | S |
| 1 | Ghi quyết định | ADR mới hoặc supersede ADR-0002; architecture docs đồng bộ | 0 | S |
| 2 | Một transport | http-client có timeout, abort, safe response, one retry; bỏ duplicate sau cùng | 0 và 1 | L |
| 3 | Auth service private | auth-service, DTO guards, không fallback user giả | 2 | M |
| 4 | Public hook facade | useRequestOtp, useVerifyOtp, useAuthSession, useLogout | 3 | L |
| 5 | Bridge qua hook | useAuthTransportBridge và provider không import auth service | 3 và 4 | M |
| 6 | Migrate screens | Screens gọi action contract, không raw mutation object | 4 | M |
| 7 | Thu hẹp exports | Không export authApi, authKeys, DTO nội bộ | 5 và 6 | S |
| 8 | Enforce boundary | Architecture checker và tests cấm import sai | 7 | M |
| 9 | Dọn legacy | Xóa queries/api folder và duplicate client khi zero consumer | 8 | M |
| 10 | Validation | verify, Android build nếu runtime đổi, QA auth scenarios | 2 đến 9 | M |

## Phase 0 Khóa baseline

Chạy npm run verify trên commit nền và lưu rõ failure có sẵn.

Lập danh sách mọi import apiClient, apiRequest, authApi, authKeys và mọi import từ features/auth/queries.

Chốt response contract thật cho request OTP, verify OTP, refresh, me và logout; mock phải mô phỏng đúng contract đó.

Thêm characterization tests cho request OTP, verify OTP lưu token, concurrent 401, refresh fail và logout local cleanup.

Không đổi public behavior trong phase này.

Hoàn thành khi: baseline có thể lặp lại, endpoint contract được ghi lại và không còn unknown consumer ngoài inventory.

## Phase 1 Cập nhật quyết định

Tạo ADR cho hook boundary hoặc chuyển ADR-0002 sang superseded với liên kết tới ADR mới.

Cập nhật docs/architecture.md từ Feature Query Hook và Feature API thành Feature Hook và Feature Service.

Ghi rõ ngoại lệ hợp lệ: app provider có thể dùng public auth bridge hook, nhưng không deep-import service.

Ghi rõ migration không thay đổi server-state engine; TanStack Query vẫn là nền tảng.

Hoàn thành khi: docs, ADR, AGENTS và tên layer không còn mâu thuẫn.

## Phase 2 Hợp nhất transport

Chọn http-client.ts làm transport duy nhất vì đang có token provider, unauthorized handler, mock, activity tracking và FormData.

Port timeout và combine abort signals từ api-client.ts sang http-client.ts; không copy nguyên hai implementation.

Chuẩn hóa option skipAuth thay cho việc caller phải biết header nội bộ khi có thể; giữ skip unauthorized cho refresh là option typed nội bộ.

Test JSON, FormData, 204, invalid JSON, text error, timeout, caller abort, redaction và retry 401 đúng một lần.

Giữ compatibility export tạm thời chỉ khi còn consumer; đánh dấu và xóa trong phase 9.

Hoàn thành khi: mọi request chạy qua một pipeline và behavior cũ quan trọng được test.

## Phase 3 Tạo auth service private

Đổi api/auth.api.ts thành services/auth-service.ts với named functions thay vì object authApi.

Chuyển auth DTO và parser từ shared/schema.ts về feature auth.

Mọi parser nhận unknown, kiểm tra envelope, field bắt buộc và loại dữ liệu trước khi trả domain type.

Loại user usr_default. Verify OTP thiếu user thì chỉ trả token/session và trigger current user query nếu contract backend yêu cầu.

Service nhận optional AbortSignal cho read và operation có thể hủy.

Không export service từ feature index.

Hoàn thành khi: service tests bao phủ success, malformed response và error mapping; UI chưa cần biết DTO.

## Phase 4 Tạo hook facade

Tạo hooks với tên nghiệp vụ không có hậu tố Mutation hoặc Query trong public API.

Di chuyển auth query keys vào hooks và giữ private.

Wrap mutateAsync thành action Promise để screen có thể await rồi điều hướng.

Centralize token save, current user cache seeding, invalidation và logout cleanup trong hooks.

Không spread raw query result. Khai báo return type cho từng hook.

Giữ useAuthState hoặc đổi thành useAuthSession với backward-compatible wrapper ngắn trong một phase nếu cần tránh big bang.

Hoàn thành khi: hook tests xác nhận action, pending, error, reset và cache side effects.

## Phase 5 Sửa auth transport bridge

Tạo useAuthTransportBridge trả getAccessToken và refreshSession bằng useCallback ổn định.

ApiAccessTokenBridge gọi hook ở top level rồi đăng ký callback trong useLayoutEffect.

Unauthorized callback không gọi hook; nó chỉ gọi function hook đã cung cấp.

Preserve refreshAccessToken single flight và skip flags.

Trên refresh failure, clear token và auth cache theo một luồng; xác nhận RootNavigator chuyển guest đúng cách.

Hoàn thành khi: app provider không import authApi hoặc deep-import auth service.

## Phase 6 Migrate screens

| Screen | Hiện tại | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| LoginScreen | useRequestOtpMutation và mutate callback | useRequestOtp và await requestOtp rồi navigate |
| OtpScreen | Hai mutation objects và reset trực tiếp | useOtpVerification hoặc hai hook domain với action và clearError |
| RegisterScreen | useRegisterMutation | useRegister nếu flow còn được giữ; nếu không, không mở rộng scope |
| RootNavigator | useAuthState public hook | useAuthSession stable contract; không biết query |
| ApiAccessTokenBridge | authApi.refresh | useAuthTransportBridge |

Giữ UI, copy, validation, navigation param và accessibility behavior ngoài phạm vi API migration.

Disable CTA theo isSubmitting và ngăn double-submit.

Không đưa error string từ backend thẳng ra UI nếu có thể chứa thông tin nội bộ; map AppError sang product message.

Hoàn thành khi: không screen nào import queries, services, api module hoặc shared API.

## Phase 7 Thu hẹp public exports

Xóa export authApi và authKeys khỏi features/auth/index.ts.

Chỉ export hooks, screens, domain types và public auth bridge hook mà app thực sự dùng.

Không dùng barrel nội bộ quá rộng trong services vì dễ tạo circular dependency.

Kiểm tra app import feature qua @jujistu/features/auth đúng rule hiện tại.

Hoàn thành khi: không thể import raw service từ public feature API.

## Phase 8 Enforce bằng architecture checker

Sửa rule xác định shared API theo toàn path shared/services/api thay vì segment feature bằng api.

Cấm file trong screens, sections và components import shared/services/api, ../services, */api hoặc file có hậu tố .api.

Cấm app deep-import feature internals; tiếp tục bắt buộc public index.

Cấm feature index export query keys và services bằng allowlist hoặc AST rule rõ ràng.

Thêm fixture tests cho checker gồm case pass và fail để rule không chỉ chạy trên code hiện tại.

Hoàn thành khi: một import sai được CI chặn với message nêu đúng boundary và cách sửa.

## Phase 9 Dọn legacy

Dùng rg xác nhận không còn consumer của auth/api, auth/queries, shared api-client và compatibility apiClient.

Xóa file cũ bằng một commit riêng dễ review; không để hai pattern cùng tồn tại lâu dài.

Xóa auth DTO khỏi shared schema sau khi mọi import đã chuyển.

Cập nhật test path, docs và ADR theo tên cuối cùng.

Hoàn thành khi: zero legacy import, zero duplicate transport và npm run verify pass.

## Phase 10 Validation và rollout

Chạy format, lint, architecture check, typecheck và toàn bộ Jest qua npm run verify.

Chạy Android debug build vì runtime auth và networking đã thay đổi; chỉ báo pass nếu build thực tế thành công.

iOS cần build thật trên macOS trước khi tuyên bố validated.

QA guest startup, request OTP, resend countdown, verify success, invalid OTP, offline, timeout, 401 burst, refresh success, refresh failure và logout.

Theo dõi log development để xác nhận không có token, OTP, email hoặc payload nhạy cảm.

Rollout theo PR nhỏ: docs/rules, transport, service, hooks, screens/exports, enforcement/cleanup.

# Ma trận chuyển file

| Hiện tại | Mục tiêu | Hành động |
| --- | --- | --- |
| features/auth/api/auth.api.ts | features/auth/services/auth-service.ts | Đổi object thành named functions, thêm parser, private |
| features/auth/queries/auth.keys.ts | features/auth/hooks/auth-query-keys.ts | Move và không export public |
| queries/use-request-otp-mutation.ts | hooks/use-request-otp.ts | Wrap mutation thành domain action |
| queries/use-verify-otp-mutation.ts | hooks/use-verify-otp.ts | Token/cache side effect trong hook |
| queries/use-current-user-query.ts | hooks/use-current-user.ts | Pass signal, return stable view model |
| queries/use-auth-state.ts | hooks/use-auth-session.ts | Giữ startup semantics của ADR-0009 |
| queries/use-logout-mutation.ts | hooks/use-logout.ts | Local cleanup luôn chạy |
| shared/api/schema.ts auth DTO | features/auth/services/auth-api.types.ts | Shared chỉ giữ generic envelope nếu thực sự dùng chung |
| shared/api/api-client.ts | Không còn | Port timeout/cancel rồi xóa |
| shared/api/http-client.ts | Shared transport duy nhất | Củng cố typed options và tests |
| app/providers/ApiAccessTokenBridge.tsx | Cùng vị trí | Dùng public bridge hook |
| features/auth/index.ts | Cùng vị trí | Xóa authApi/authKeys exports |
| scripts/check-architecture.js | Cùng vị trí | Enforce hook-only UI boundary |
| ADR-0002 và architecture docs | ADR mới hoặc bản supersede | Đồng bộ quyết định với implementation |

# Kế hoạch kiểm thử

| Layer | Test | Tiêu chí |
| --- | --- | --- |
| Transport | URL, header, JSON, FormData, 204, timeout, abort, errors | Không phụ thuộc feature; request behavior xác định |
| Transport auth | Concurrent 401, refresh once, retry once, refresh 401 | Không storm, không loop, token mới dùng cho retry |
| Token manager | Save, read, clear, storage failure | Credential không đi qua cache hoặc log |
| Auth service | Serialize từng endpoint và parse response | Malformed response fail sớm; không fake user |
| Auth hooks | Pending, success, error, clear, cache, token side effect | Contract UI ổn định, raw Query không lộ |
| Bridge | Register/unregister callbacks và refresh callback identity | Không stale closure; cleanup khi unmount |
| Screens | Submit, disabled state, navigation success, error render | Mock hook public, không mock transport |
| Architecture | Fixtures import đúng và sai | CI chặn API/service/query import từ UI |
| Integration | OTP end to end với mock server contract | Guest chuyển authenticated không flash sai startup |

## Kịch bản QA tối thiểu

1. Mở app không có token và xác nhận loading overlay chỉ kết thúc theo readiness signals của ADR-0009.

2. Nhập email sai và xác nhận không gửi request.

3. Request OTP thành công và chỉ truyền challengeId cùng email qua navigation.

4. Bấm submit nhiều lần nhanh và xác nhận chỉ một mutation hoạt động.

5. Nhập OTP sai, hiển thị lỗi an toàn và có thể thử lại sau clearError.

6. Verify OTP thành công, token được lưu bằng tokenManager và navigation chuyển authenticated.

7. Ba request cùng nhận 401, chỉ một refresh request được gửi và cả ba retry tối đa một lần.

8. Refresh thất bại, token và auth cache được xóa, app trở về guest flow không loop.

9. Offline và timeout trả error state, không treo activity overlay.

10. Logout server lỗi nhưng local token vẫn bị xóa.

# Rủi ro và biện pháp

| Rủi ro | Dấu hiệu | Biện pháp |
| --- | --- | --- |
| Big bang refactor | Nhiều file đổi cùng lúc, khó review | Vertical slice OTP trước, compatibility ngắn hạn có deadline |
| Hook gọi sai chỗ | Invalid hook call trong interceptor | Hook chỉ gọi ở provider render, interceptor nhận callback |
| Circular dependency | shared import auth hoặc barrel cycle | Shared nhận injected callback; service import shared một chiều |
| Refresh loop | 401 lặp vô hạn | Skip handler cho refresh và retry flag một lần |
| Stale callback | Provider dùng token cũ | useCallback đúng dependency và bridge effect cleanup |
| Mất timeout khi xóa client cũ | Request treo | Port và test timeout trước delete |
| Cache mismatch khi đổi key | User state không cập nhật | Giữ key value ổn định hoặc clear cache trong migration |
| Backend drift | Cast thành công nhưng runtime field thiếu | Parse unknown và contract tests |
| Mock che lỗi config | Production chạy mock ngoài ý muốn | Production fail-fast và test môi trường |
| Lộ PII hoặc token | Log chứa email, OTP, Authorization | Central redaction và test logger |
| Rule quá rộng | Checker chặn service hợp lệ | AST fixture pass/fail và scope theo folder |
| Dirty worktree | Overwrite thay đổi không liên quan | PR nhỏ, diff review và không reset file ngoài scope |

# Tiêu chí nghiệm thu

## Kiến trúc

Mọi screen và feature UI chỉ import hook public hoặc hook nội bộ của cùng feature.

Không screen nào biết apiRequest, apiClient, authApi, query key, queryFn hoặc mutationFn.

Chỉ một shared HTTP transport thực thi fetch.

Feature index không export raw service, wire DTO hoặc query keys.

App provider dùng public bridge hook và không deep-import auth service.

ADR, architecture docs, AGENTS và implementation dùng cùng thuật ngữ hooks/services.

## Hành vi

OTP flow giữ nguyên navigation và UX đã được chấp nhận.

Token chỉ tồn tại trong secure storage abstraction và memory cần thiết cho runtime.

Concurrent 401 tạo đúng một refresh request; request gốc retry tối đa một lần.

Malformed auth response không tạo session hoặc user giả.

Logout và refresh failure luôn dọn local session nhất quán.

Loading indicator và request activity luôn kết thúc ở success, error, timeout và abort.

## Chất lượng

npm run verify pass trên final diff hoặc pre-existing failures được tách và chứng minh rõ.

Android debug build pass sau khi runtime refactor hoàn tất.

iOS chỉ được đánh dấu validated sau build thật trên macOS.

Không thêm dependency hoặc thay native build tools cho migration này.

Architecture checker có automated tests và thông báo lỗi có hướng sửa.

# Production checklist

| Nhóm | Kiểm tra |
| --- | --- |
| Contract | Endpoint, method, payload, response, pagination và error body đã được backend xác nhận |
| Environment | Development, staging, production có base URL đúng; production không fallback mock |
| Security | Không log token, OTP, password, Authorization, private key hoặc personal data |
| Session | Expiry, refresh rotation, logout revocation và failed refresh policy đã chốt |
| Network | Timeout, abort, offline, retry, 429 và 5xx có behavior rõ |
| UI state | Loading, refreshing, empty, error, retry và disabled submit đã cover |
| Cache | Keys ổn định, invalidation đúng phạm vi, mutation không auto retry |
| Upload | FormData không bị ép Content-Type JSON; server tự nhận boundary |
| Validation | External response được parse trước khi vào domain/UI |
| Accessibility | Error live region, disabled state và focus behavior không regress |
| Observability | Log có request method/path/status nhưng redacted; không log body nhạy cảm |
| CI | format, lint, architecture, typecheck, unit tests và platform build phù hợp đều pass |
| Documentation | ADR, architecture, public contracts và migration notes đồng bộ |

# Thứ tự pull request đề xuất

| PR | Phạm vi | Không gộp cùng |
| --- | --- | --- |
| PR 1 | ADR, architecture docs, AGENTS và baseline tests | Runtime refactor |
| PR 2 | Hợp nhất transport và transport tests | Screen UI changes |
| PR 3 | Auth service, DTO guards và service tests | Navigation hoặc design |
| PR 4 | Auth hooks, bridge và hook tests | Unrelated feature work |
| PR 5 | Migrate auth screens và thu hẹp exports | Visual redesign |
| PR 6 | Architecture enforcement, legacy deletion và docs final | Dependency upgrade |

Nếu team cần giảm số PR, có thể gộp PR 3 và PR 4, nhưng không nên gộp transport, hooks, screen UI và cleanup vào một thay đổi duy nhất. Mỗi PR phải có một rollback boundary có ý nghĩa.

# Kết luận

JUJISTU không cần thay TanStack Query và cũng không cần thêm một framework API mới. Vấn đề chính là ranh giới: Query và service đang lộ ra quá gần UI, public feature surface quá rộng và transport bị trùng. Giải pháp đúng là đặt feature hook làm facade duy nhất cho UI, giữ service private cho endpoint và DTO, dùng một shared transport, rồi enforce bằng checker và test.

Lộ trình auth-first ở trên giữ được nền tảng tốt đang có, tránh big bang, giải quyết đúng mong muốn chỉ gọi hooks ở màn hình, đồng thời không vi phạm Rules of Hooks trong cơ chế token refresh. Sau khi auth hoàn tất và ổn định, pattern này trở thành mẫu cho các feature server-state tiếp theo.

| BƯỚC KẾ TIẾP | Phê duyệt kiến trúc mục tiêu và backend auth contract, sau đó thực hiện Phase 0 và Phase 1 trước khi sửa runtime. |
| --- | --- |